SmlouVA o dílo

č.: T-xxx-00/14

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

| OBJEDNATEL: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: Jejímž jménem jedná: | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 30523881/0710 dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090 |
| - ve věcech technických: - zástupce objednatele na stavbě: | Ing. Petr Kolář, tel.:602 242 487 bude doplněno |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
| ZHOTOVITEL: | ………………………………………………………………… |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ………………………………………………………………… |
| Zastoupený: | ………………………………………………………………… |
| Sídlo: | ### ………………………………………………………………… |
| IČ, DIČ: | ………………………………………………………………… |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: zástupce zhotovitele ve věcech technických | ……………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

za takto dohodnutých podmínek:

## PREAMBULE

Objednatel je nositelem projektu akceptační číslo 14190106 nazvaného „Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění.

## I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem zakázky je realizace vodní nádrže Napájedla. V rámci realizace bude provedeno odstranění sedimentu, výměna výpustního zařízení, oprava hráze a bezpečnostního přelivu, napouštěcí potrubí a rozdělovací objekt.

Rozsah požadovaných prací:

Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění“ – Ing. Jana Máchová, vodohospodářská projekce 06/2014, a stavebního povolení vydaného Městským úřadem Tábor, odborem životního prostředí čj. METAB 25529/2011/OŽP/Kr ze dne 20. 5. 2011 a jeho prodloužení čj. METAB 37481/2013/OŽP/Kr ze dne 25.7.2013.

- Realizace bude probíhat za plného provozu kasáren Bechyně.

- V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu do prostoru kasáren Bechyně.

- Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby.

- V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 9 ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré odpady vzniklé odstraněním stávajících stavebních konstrukcí budou provedeny v souladu se zákonem o odpadech. Původcem všech odpadů vzniklých v průběhu realizace akce bude zhotovitel.

- Průběžné provádění (pravidelně 1x za 2 týdny) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.

- Bude průběžně pořizována fotodokumentace. Vždy před zasypáním bude provedena fotodokumentace odkryté části potrubí, vizuální kontrola uloženého potrubí. Fotodokumentaci provádí technický dozor investora.

- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání souhlasu k provozu.

- Veškeré administrativní poplatky (žádosti k dotčeným orgánům státní/vojenské správy, atd.) hradí zhotovitel.

- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg) – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7 ve znění pozdějších předpisů.

- Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení.

- Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného a vytěženého materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu, budou předány objednateli.

- Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

- U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu v areálu kasáren Bechyně, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.

- Předmětem díla a jeho součástí je dále zajištění povinné publicity díla v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), Pravidly publicity v rámci OPŽP. Cílem povinné publicity je v průběhu stavebních prací a následně v době udržitelnosti informovat veřejnost o spolufinancování projektů z OPŽP. Předmětem díla je zajištění povinné publicity díla (projektu) prostřednictvím velkoplošného informačního panelu (billboardu) a stálé informační tabule (pamětní desky).

- Dodávka, montáž, demontáž a likvidace jednoho kusu velkoplošného informačního panelu (dále jen „billboard“):

- během realizace stavebních prací bude billboard umístěn v místě realizace projektu, přesné místo určí před umístěním billboardu objednatel;

- rozmístění textů a symbolů uvedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na www.opzp.cz) je závazné. Grafický podklad pro výrobu velkoplošného informačního panelu zpracuje zdarma SFŽP, objednatel grafický podklad předá dodavateli;

- velikost velkoplošného informačního panelu je předepsána v rozměrech 5 100 x 2 400 mm. Materiál: voděodolný banner s oky pro úchyt. Billboard bude umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Po ukončení realizace projektu se billboard nahradí stálou informační tabulí.

- Dodávka a montáž jednoho kusu stálé informační tabule (dále jen „pamětní deska“):

- k termínu dokončení stavebního projektu (bezprostředně po odstranění billboardu) dodavatel nainstaluje na dobře přístupném a viditelném místě pamětní desku, přesné místo určí před umístěním pamětní desky objednatel.

- minimální velikost desky je 300 x 400 mm. Požadovaný materiál pro pamětní desku musí mít trvanlivou formu. Zhotovitel může použít materiály jako kámen, sklo, kov, plast apod.

- závazné podrobnosti o podobě a velikosti pamětní desky jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na www.opzp.cz);

- grafický podklad pro výrobu pamětní desky zpracuje zdarma SFŽP, objednatel grafický podklad předá dodavateli nejpozději 1 týden před plánovaným termínem ukončení stavebních prací projektu;

- symboly a loga na pamětní desce musí svou barevností odpovídat Grafickému manuálu publicity OPŽP, musí být viditelné a text čitelný;

- zhotovitel dává ve vztahu k pamětní desce záruku minimálně 6 let od její instalace na určené místo.

- Billboard a pamětní deska musí obsahovat následující povinné údaje:

- symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 a slovní spojení Evropská unie (nepoužívat zkratku EU);

- odkaz na příslušný fond ERDF nebo FS (nejlépe ve znění “Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti“);

- prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: „Pro vodu, vzduch a přírodu“;

- logo OPŽP;

- odkazy (případně loga) na Řídící orgán (MŽP) a Zprostředkující subjekt (SFŽP);

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zvláštní požadavky pro realizaci díla:

- Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu areálu kasáren Bechyně, proto je nutno provádět práce s ohledem na tuto skutečnost.

- Z důvodu práce ve vojenském objektu musí být všichni pracovníci zhotovitele původem ze států EU nebo NATO.

- Pro všechny pracovníky a techniku pohybující se v prostoru kasáren Bechyně si musí zhotovitel předem zajistit u VU 6624 Bechyně povolení ke vstupu/vjezdu.

- V roce 2014 musí být stavební práce realizovány min. v rozsahu 60 % z ceny díla.

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	                                                                  ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:						      do 30. 6. 2015

Místo plnění díla: je areál kasáren Bechyně.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: vč. rezervy celkem………………. Kč bez DPH (slovy: ………………………………………….).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:

- Stavební práce – cena …………….. Kč bez DPH

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla - cena ……………..Kč bez DPH

- povinná publicita – billboard a pamětní deska - cena ……………..Kč bez DPH

- projektová/rozpočtová rezerva ve výši 5 % z ceny dle bodu a), b) a písm. c) – cena ……………..Kč bez DPH

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. platební a fakturační podmínky

- Závazkové vztahy se budou řídit zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

- Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku,  a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- Daňové doklady budou opatřené názvem a číslem projektu („Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění“, akceptační číslo 14190106 ) a dále textem: Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

- Fakturace bude jedinou fakturou po předání/převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) v případě, že předmět díla bude dokončen v roce 2014 a faktura bude vystavena nejpozději 5.12.2014.

- V případě, že předmět díla bude realizován i v roce 2015, bude fakturace provedena dvěma fakturami. 1 faktura bude vystavena nejpozději do 5.12.2014 za vzájemně odsouhlasené stavební celky, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele a druhá faktura po předání/převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace).

- Lhůta splatnosti je 60 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

- Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Za den placení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

- Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.

  - Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

  - Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.,

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

9.2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává min. na …… měsíců.

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.	Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.2.	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.3.	Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.4.	Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (    počet listů)

V Praze dne:							V ……………. dne:…………….....

______________________________________			_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace				………………………

Ing. Dagmar Kynclová, MBA					…………..…………..

ředitelka						………………………